GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

| A közbeszerzés tárgya | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Árubeszerzés |  |  |  |  |  |  |
| Játszóeszközök szállítása és telepítése | 37535200-9 45112723-9 | Kbt. VI. fejezet | egyszerű | 2010. április | 2010. június | nem |
| II. Építési beruházás |  |  |  |  |  |  |
| Útfelújítások | 45.23.32.00-1 | Kbt. VI. fejezet | keretszerződés alapján | 2010. március | 2010. november | nem |
| Rendezvényház építés | 45212110-0 | Kbt. VI. fejezet | egyszerű | 2010. április | 2011. | nem |
| Falumegújítás és fejlesztés | 45211350-7 | Kbt. VI. fejezet | egyszerű | 2010. június | 2010. december | nem |
| III. Szolgáltatás megrendelés |  |  |  |  |  |  |
| Hulladékkezelési közszolgáltatás | 90512000-9 | Kbt. VI. fejezet | egyszerű | 2010. november | 2011. | nem |
| IV. Építési koncesszió |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| V. Szolgáltatási koncesszió |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |