34/2012. (II.9.) sz. határozat 1. sz. melléklete

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

| A közbeszerzés tárgya | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Árubeszerzés |  |  |  |  |  |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| II. Építési beruházás |  |  |  |  |  |
| Fedett elárusítóhely kialakítás és önkormányzati épület homlokzat felújítás | egyszerű | hirdetmény közzététele nélküli általános egyszerű közbeszerzési eljárás | 2012. március 1. | 2012. június 30 | Nem |
| Integrált közösségi szolgáltató tér kialakítása | egyszerű | hirdetmény közzététele nélküli általános egyszerű közbeszerzési eljárás | 2012. április 1. | 2012. november 30. | Nem |
| helyi önkormányzati útépítés | egyszerű | hirdetmény közzététele nélküli általános egyszerű közbeszerzési eljárás | 2012. június 1. | 2012. szeptember 30. | Nem |
| III.Szolgáltatás megrendelés |  |  |  |  |  |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| IV. Építési koncesszió |  |  |  |  |  |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| V. Szolgáltatási koncesszió |  |  |  |  |  |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx |

Jóváhagyta Gomba Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete a

……/2012. (II.9.) sz. képviselő-testületi határozattal.

Gomba, 2012. február …..

Lehota Vilmos

polgármester